杭实股权投资基金管理（杭州）有限公司

采购文件

采购方式：竞争性磋商

项目编号：KJZB-TZ-2022001

项目名称：中国人寿大厦1幢19楼办公用房室内装饰工程

采购人：杭实股权投资基金管理（杭州）有限公司

采购代理机构：浙江科佳工程咨询有限公司

日期：二〇二二年十月十二日

目  录

第一章 采购公告	3

第二章  投标须知前附表	5

第三章  投标须知	7

一、总则	7

二、采购文件	8

三、投标文件	10

四、采购响应	12

五、投标文件的开启、评审及合同签订	13

六、评审	14

第四章  采购内容及技术要求	18

第五章  合同	21

第六章  投标文件格式	26

第七章  评审办法	38

# 第一章 采购公告

根据有关规定，浙江科佳工程咨询有限公司受杭实股权投资基金管理（杭州）有限公司委托，以竞争性磋商的方式就中国人寿大厦1幢19楼办公用房室内装饰工程组织采购，欢迎国内合格的供应商前来参加投标。

- 项目名称及编号

（1）项目名称：中国人寿大厦1幢19楼办公用房室内装饰工程

（2）项目编号：KJZB-TZ-2022001

- 采购项目的内容、数量、简要规格描述

本项目位于杭州市中国人寿大厦1幢19楼，主要内容包含室内装饰及配套的水、电工程等，装修总面积为1530平方米，具体详见工程量清单及施工图纸。

三、供应商资格条件

（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格和履行合同能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在近三年内的经营活动中没有重大违法记录；

（2） 投标人具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，具有《安全生产许可证》（投标时提供相关证书）；

（3）拟派项目经理具有建筑工程二级及以上建造师注册证书及B证（投标时提供相关证书）；

（4）不接受联合体投标。

四、获取采购文件的时间、地点、方式及采购文件售价

（1） 时间：2022年10月12日起至2022年10月14日（双休日及法定节假日除外），上午：9:00-11:30；下午：14:00-17:00

（2）地点：杭州市上城区钱潮路369号智谷人才广场909室

（3）获取方式：报名资料扫描件发邮箱后，联系代理机构线上获取，邮箱地址：360335662@qq.com；

（4）售价（元）：每本500（售后不退）。

报名需提交资料：1）介绍信或法人授权书（原件）；2）被授权人身份证（复印件加盖单位公章）；3）营业执照（复印件加盖单位公章）；

五、投标文件递交截止时间（开标时间）： 2022年10月19日10时00分整

六、投标文件递交地点（开标地点）：杭州市上城区民生金融中心B座5楼会议室。

七、联系方式

1、采购人名称：杭实股权投资基金管理（杭州）有限公司

联系人：徐经理

联系电话：0571-87172616

地址：杭州市上城区民生金融中心B座5楼

2、采购代理机构名称：浙江科佳工程咨询有限公司

地点：杭州市上城区钱潮路369号909室

联系人：王炜

联系电话：17091649344

# 第二章  投标须知前附表

| 投标须知条款号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | 采购人 | 杭实股权投资基金管理（杭州）有限公司 |
| 1.3 | 采购代理机构 | 浙江科佳工程咨询有限公司 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 自行踏勘。根据踏勘现场情况综合考虑报价，并承担相应的风险。踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由供应商自负。 |
| 1.10 | 答疑会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.4.1 | 询疑截止时间 | 各供应商如对采购文件有疑问，请于2022年10月14日16：00前将疑问的电子版（word版与盖公章的PDF版）发送至360335662@qq.com。采购人将于投标文件递交截止时间前对供应商提出的合理疑问给予书面答复。联系电话：王工，17091649344 |
| 3.3.4 | 签字或盖章要求 | 投标文件按“投标文件格式”中提供的格式签署、盖章。 |
| 3.3.5 | 投标文件份数 | 投标文件正本一份，副本四份，同时提供投标文件电子版（光盘或U盘）一份。 |
| 3.3.6 | 投标文件装订要求 | 投标文件正本与副本分别装订成册，采用胶装（粘贴方式装订），不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 3.5.1 | 投标保证金 | 本项目无需递交。 |
| 3.6.1 | 投标文件有效期 | 自投标文件提交的截止时间起90天内 |
| 4.1.1 | 投标文件密封要求 | 应将所有投标文件正本、副本、投标文件电子版一起密封。在外包装上注明项目名称、项目编号、供应商全称“开标时启封”字样，并加盖供应商公章。 |
| 4.2.1 | 投标文件递交截止时间 | 按“采购公告”规定 |
| 4.2.2 | 开启地点 | 按“采购公告”规定 |
| 5.1.1 | 开启时间和地点 | 按“采购公告”规定 |
| 6 | 最高限价 | 万元。 |
| 7 | 履约保证金 | 履约担保的形式：现金/银行保函/担保机构保函 履约担保的金额：成交金额的2% |
| 8 | 其他 | - 请各供应商收到本文件后自行核对，如有缺页、错装等情况请于当日向采购代理机构提出，如未提出，所有责任及由此造成的后果由供应商自负。 - 请供应商仔细阅读本采购文件，其中带“▲”标记的条款为实质性内容，供应商须对带“▲”标记的条款作出实质性响应。 |
| 9 | 招标代理相关费用 | 招标代理服务费：以每个项目中标价为计费基数，根据《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号文收费标准的80%计取。单个项目不足8000元时按8000元计取。 造价咨询服务费：以招标控制价（预算价）为计费基数根据《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》浙价服[2009]84号文收费标准的80%计取。单个项目不足2000元时按2000元计取。 上述费用由招标代理公司在发中标通知书时向中标单位收取。 |

# 第三章  投标须知

## 一、总则

1.1、实施依据

本次采购工作是根据有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

1.2、采购方式：竞争性磋商

1.3、定义

采购人：是指依法进行采购的国家机关、事业单位、企业，见“投标须知前附表”；

采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理采购事宜的机构，见“投标须知前附表”；

供应商：是指参加本采购项目磋商的供应商；

供应商代表：是指参加本项目磋商活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与成交人相同；

1.4、本项目不接受联合体。

1.5、费用

无论磋商过程中的做法和结果如何，供应商自行承担磋商活动中所发生的全部费用。

1.6、保密

参与磋商活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

1.7、语言文字

除专用术语外，与磋商有关的语言使用中文。专用术语应附有中文注释。

1.8、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9、踏勘现场

1.9.1投标须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，仅供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此做出的判断和决策负责。

1.10、答疑会（本项目不召开）

1.10.1投标须知前附表规定召开答疑会的，采购人按投标须知前附表规定的时间和地点召开答疑会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2供应商应在答疑会时间的前一天，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3答疑会后，采购人按本章2.4款规定对供应商所提问题进行澄清答复。

1.11、分包

投标须知前附表规定允许分包的，供应商应当在投标文件载明分包的具体情况，应符合采购人在投标须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制条件。

1.12、偏离

投标文件应完全响应采购文件规定的实质性内容和条件。

1.13、其他

1.13.1▲供应商的法定代表人作为磋商全权代表参加磋商的，供应商须在投标文件中提供《法定代表人资格证明书》；法定代表人授权供应商在职职工作为磋商全权代表参加磋商的，供应商须在投标文件中提供附有《法定代表人资格证明书》的《法定代表人授权书》。

1.13.2▲供应商对所响应标项内的采购内容必须全部进行响应。

1.13.3采购文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评审小组有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个供应商。

1.13.4投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评审小组将对其做出不利的评审。

1.13.5乙方为履行合同引起的相关人员的差旅费、食宿费以及其它不可预知的费用由乙方自理。合同实施过程中，须与甲方积极配合。

1.13.6项目资金为自筹，资金已落实。

1.13.7供应商须对所提供产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.13.8供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩、企业认证等证明材料必须为供应商自身所拥有，不同法人、其他组织资料与供应商无关，评审时不作为该供应商的依据。

## 二、采购文件

2.1、采购文件组成

2.1.1第一章 采购公告

2.1.2第二章 投标须知前附表

2.1.3第三章 投标须知

2.1.4第四章 采购内容及技术要求

2.1.5第五章 采购合同

2.1.6第六章 投标文件格式

2.1.7第七章 评审办法

2.1.8补充文件（如有）

2.2、采购文件的解释权

采购文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

2.3、采购文件的质疑

2.3.1供应商认为采购文件规定内容使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

2.3.2质疑书须包括以下内容：

（一）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；

（二）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（三）具体的质疑事项及事实依据；

（四）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（五）提出质疑的日期。

2.3.3质疑期限自供应商获得采购文件之日起3个工作日内且在投标文件递交截止时间前向采购代理机构提出。

2.3.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

2.3.5质疑书必须署名，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章，否则不予受理。

2.3.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

2.3.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

2.4、采购文件的澄清

2.4.1供应商对采购文件如有疑问要求澄清，或认为有必要与采购代理机构进行技术交流，供应商需将书面资料在“投标须知前附表”规定询疑截止时间前传真或送达至采购代理机构，同时将电子文件发至投标须知前附表注明的邮箱（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准），并与采购代理机构进行确认。采购代理机构有权对询疑截止时间后的收到疑问将不予受理、答复。

2.4.2 供应商要求澄清的资料应加盖单位公章、写明日期。

2.4.3 如有必要，采购代理机构和采购人对供应商所有要求澄清的问题都予以解答，澄清答复的文件为补充文件，作为采购文件的组成部分，补充文件将以传真、网上公告等形式告知所有购买采购文件的供应商，补充文件对供应商均有约束力。

2.4.4补充文件发出后，采购人原则上不改变采购文件规定的投标文件递交截止时间及开标时间。供应商如认为补充文件内容影响投标文件编制，须延长投标文件递交截止时间的，必须在收到补充文件后24小时内将意见和理由以书面形式向采购代理机构提出，否则，采购代理机构视供应商完全接受并有足够的时间编制投标文件且按规定时间进行磋商。

2.4.5供应商在收到补充文件后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构确认已收到该补充文件。

2.4.6供应商在采购文件规定的询疑截止时间前内未对采购文件提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。

2.4.7当采购文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.5、采购文件的修改

2.5.1 在投标文件提交的截止时间前，由于各种原因采购人可能以补充文件的形式修改完善采购文件。

2.5.2补充文件作为采购文件组成部分，补充文件将以传真、网上公告等形式告知所有购买采购文件的供应商，补充文件对供应商均有约束力。

2.5.3补充文件发出后，采购人原则上不改变本文件规定的投标文件递交截止时间及开启时间。供应商如认为补充文件内容影响投标文件编制，须延长投标文件递交截止时间的，必须在收到补充文件后24小时内将意见和理由以书面形式向采购代理机构提出，否则，采购代理机构视供应商完全接受并有足够的时间编制投标文件且按规定时间进行磋商。

2.5.4供应商在收到补充文件后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构确认已收到该补充文件。

2.5.5供应商收到补充文件后，对补充文件如有疑问要求澄清，应在24小时内将书面资料传真或送达至采购代理机构，同时将电子文件发至投标须知前附表注明的邮箱（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准），并与采购代理机构进行确认。

2.5.6供应商要求澄清的资料应加盖单位公章、写明日期。

2.5.7对补充文件的澄清答复按2.4款规定。

2.5.8当采购文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.5.9任何口头答复均不属于采购文件的组成部分。

## 三、投标文件

3.1、投标文件

3.1.1 供应商应仔细阅读采购文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解采购文件，并按照采购文件要求，详细编制投标文件，投标文件内容必须针对本次采购响应。

3.1.2供应商必须按采购文件的要求提供相关资料，并对采购文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对采购文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，采购人有权视作投标文件完全响应采购文件要求。

3.2、投标文件组成

- 报价函；

- 报价一览表；

- 工程量清单报价书（采用2013版国标清单格式报价）

- 法定代表人资格证明书或附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权书；

- 投标保证金（本项目不适用）；

- 资格审查资料；

- 供应商声明函；

- 资信技术要求：

（1）2017年1月1日以来供应商类似业绩（以合同签订时间为准，业绩证明材料为合同复印件）。

（2）施工方案。

（3）项目管理班子配备情况表

（4）施工总工期承诺，工期保证措施。

（5）工程交付使用后保修服务的承诺。

（6）现场施工时防止扰民的方案措施描述。

供应商认为需要提供的资料、采购文件要求提供的其他资料；

3.3、投标文件的编制

3.3.1 投标文件应按照本章3.2款中规定的顺序及采用“投标文件格式”中提供的格式进行编制。

3.3.2投标文件应当对采购文件规定的内容进行明确，对采购文件规定的实质性内容应当作出响应。

3.3.3投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印，并注明“副本”字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.3.4投标文件由供应商的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标文件签署人签字（或盖章）确认。签字或盖章的具体要求见“投标须知前附表”。

3.3.5投标文件份数要求详见“投标须知前附表”。

3.3.6投标文件应编制目录，投标文件装订要求详见“投标须知前附表”。

3.3.7由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

3.4、报价

3.4.1 ▲本次报价为含税人民币价。

3.4.2 投标报价以人民币为结算币种，包括完成该项目所需的人工、材料、机械、技术措施、水电、组织措施、安全文明措施、管理费、利润、风险、税金、质保期费用等完成本项目应有的费用。质量达到采购文件规定的质量标准及使用要求。

3.4.3 ▲投标只允许有一个报价，不接受有选择报价的投标文件。

3.5、投标保证金

3.5.1 供应商须按“投标须知前附表”的规定提供投标保证金。

3.5.2 成交人在与采购人签订合同后凭投标保证金缴纳凭证及合同原件办理投标保证金退还手续， 投标保证金在5个工作内退还。

3.5.3 未成交人在成交通知书发出后凭投标保证金缴纳凭证办理投标保证金退还手续，投标保证金在5个工作内退还。

3.5.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退回。

（1）供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）供应商在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）采购文件规定的其他情形。

3.6、投标文件有效期

3.6.1 投标文件有效期按“投标须知前附表”规定，投标文件应在该有效期内保持有效。合同签订后，投标文件作为合同附件，投标文件有效期同合同有效期。

3.6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

3.6.3 供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金不予退回。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

## 四、采购响应

4.1、投标文件的密封及标记

4.1.1投标文件密封详见“投标须知前附表”

4.1.2如果供应商未按上述要求加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

4.2、投标文件的提交

4.2.1供应商应在“投标须知前附表”规定投标文件提交的截止时间前提交投标文件。

4.2.2供应商提交投标文件地点见“投标须知前附表”。

4.2.3供应商提交的投标文件均不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人将不予受理。

4.2.5采购人如因故推迟投标文件递交截止时间，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的投标文件提交的截止时间的约束。

4.3、投标文件的修改和撤回

4.3.1供应商在递交投标文件以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标文件提交的截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知邮寄到达或送达采购代理机构。

4.3.2 投标修改文件必须密封，在密封袋上写明磋商项目编号、磋商项目名称、供应商名称、所响应标项名称，并注明“修改文件”、“磋商时启封”字样。

4.3.3 供应商以传真或电报形式通知采购人撤标时，必须在投标文件提交的截止时间以前补充由法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。但投标文件开启以后要求撤标的，其投标保证金将不予退回。

4.4备选磋商方案

供应商不得提交备选磋商方案，否则，投标文件将被判定为无效标。

## 五、投标文件的开启、评审及合同签订

5.1、开启

5.1.1采购人按“投标须知前附表”规定的时间、地点公开开启，并邀请所有供应商代表准时参加。

5.1.2供应商代表为法定代表人或其委托代理人，供应商代表必须出席开标大会，并签名报到，以证明其出席开标会议，且随身携带有效身份证原件（或采购人认可的其他身份证明原件）。法定代表人须提供（现场出示或在投标文件中提供）法定代表人资格证明书，委托代理人须提供（现场出示或在投标文件中提供）附有法定代表人资格证明书的授权委托书。

5.1.3核验出席开标活动现场的各授权供应商代表及相关单位人员身份，并组织其登记、签到。

对现场接受采购投标文件的，由现场工作人员接收采购投标文件并登记，请供应商代表对采购投标文件的递交记录情况进行签字确认。

主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交采购投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署《采购活动现场确认声明书》。

对供应商保证金缴纳情况进行查验、核实。

提请供应商代表或公证人员查验采购投标文件密封情况。

按供应商提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，对不符合装订要求的投标文件，由现场工作人员退还供应商代表。

主持人宣告投标文件的报价、工期等主要内容。

5.1.4供应商在投标文件提交的截止时间前提交投标文件撤回函的，采购人将在开启时宣读撤回函，并将其投标文件及其投标保证金及时退还供应商。

5.1.5开启结束后，供应商代表应在开启记录上签字确认。唱标人、记录人、监督人均应在开启记录上签字。供应商代表未在开启记录上签字的，均视为对开启结果予以默认。

5.1.6开启结束后，如发现开启结果与投标文件不一致者，除评审小组认定的特殊情况应另行处理外，其开启结果不予纠正。

5.2不予接收的投标文件

1）在投标文件提交的截止时间以后送达的投标文件；

2）未密封的投标文件；

5.3投标文件初步评审

5.3.1评审小组将首先审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求，实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定。

5.3.2重大偏离或保留是指将会影响到采购文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和供应商的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的供应商产生不公平影响的。

5.3.3细微偏离是指投标文件对采购文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

5.3.4重大偏离和保留、细微偏离由评审小组界定。初步评审时如发现投标文件与采购文件要求有重大偏离和保留，其投标文件将被作无效标处理。供应商不得通过修正或撤消不符合采购文件要求的重大偏离和保留从而使其投标文件实质性响应采购文件要求。但允许投标文件在实质性满足采购文件要求的前提下出现的细微偏差，在详细评审时可按评审办法对细微偏差做出不利于该供应商的评审。

## 六、评审

6.1、初步评审工作内容

（1）资格性检查

采购人授权评审小组对供应商的资格进行审查，依据法律法规及采购文件的规定，对投标文件中的提供的资格证明材料进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

（2）符合性检查

依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

6.2、投标文件的澄清

6.2.1评审小组可要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显的文字和计算错误的内容等进行澄清并做出书面答复。书面答复须由供应商代表签字（或盖章）并作为投标文件的一部分。

6.2.2 供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.3、错误修正

评审小组将对确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行校核，看其在报价方面是否有计算、累计或表达上的错误，修正错误的原则及顺序如下：

（1）正本与副本不一致时，以正本为准；

（2）投标文件中报价表与投标文件中报价清单不一致的，以报价表为准。

（3）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）报价总金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（7）如投标文件中工程量清单报价表中分项价格或单价有遗报，应视作已含在报价总价中；其报价总价在评审过程中不予调整。其分项价或单价由评审小组在报价总价不变的前提下根据合理的原则对其予以确定；

按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的报价。经供应商确认后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受或者供应商在评审结束之前不能到场确认的，评审小组将把调整或修正后的报价作为该供应商的报价，进入商务报价评审，但不接受修正的供应商最终将丧失其成交候选人资格。

6.4、评审小组评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或某些分项报价明显不合理或者低于成本，或明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，可要求该供应商在30分钟内书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评审小组应将该投标文件作无效处理

6.5、无效标

有下列情形之一的投标文件，由评审小组按少数服从多数原则进行认定，经认定属实后将该投标文件作无效标处理：

- 供应商不符合资格条件的；

- 未按采购文件规定提供投标保证金的投标文件；

- 报名的供应商与参加磋商的供应商发生实质性变更的且未提供有效证明的；

- 供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

- 未提供或提供无效的法定代表人资格证明书或附法定代表人资格证明书的法定代表人授权书；

- 未按采购文件规定装订；

- 投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

- 投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评审活动无法正常进行；

- 供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

- 报价超过最高限价的；

- 未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

- 不符合采购范围、技术规格、技术标准的要求无法满足采购人使用要求；

- 投标文件附有采购人不能接受的条款；

- 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

- 违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评审小组认定的其他属于重大偏离。

6.6、磋商

6.6.1 采购人将按相关规定组织评审小组，对投标文件进行审查、比较和评价。

6.6.2 评审原则

评审办法详见第七章。

6.6.3评审办法

评审办法详见第七章。

6.7、废标

在采购采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

3）供应商的报价均超过了最高限价，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

6.8、确认采购结果

评审结束后，根据评审小组推荐，采购人按采购有关规定确定成交人。

6.9、结果公告

在采购人确认采购结果后，采购代理机构按相关采购规定将成交结果发布在采购网上进行公示，公示期为3天。采购人、采购代理机构及评审小组对未成交的供应商不作落标原因解释。

6.10、采购过程、采购结果质疑

6.10.1供应商认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

6.10.2质疑书须包括以下内容：

（一）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（二）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（三）具体的质疑事项及事实依据；

（四）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（五）提出质疑的日期。

6.10.3采购过程的质疑期限自各采购程序环节结束之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

采购结果的质疑期限自采购结果公告（包括结果公示、结果变更公告等）之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

6.10.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

6.10.5质疑书必须署名，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章，否则不予受理。

6.10.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

6.10.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，采购代理机构以收到原件之日作为收到质疑日。

6.11、发出成交通知书

6.11.1采购人及采购代理机构将以书面形式向成交人发出成交通知书。

6.12、签订合同

6.12.1 成交人应在接到成交通知书后按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

6.12.2采购文件及补充文件、成交人的投标文件及投标修改文件、评审过程中有关澄清文件和成交通知书均作为合同附件。

6.12.3拒签合同的责任

成交人接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以磋商违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

6.13、履约保证金

6.13.1成交人在签订合同后按“投标须知前附表”规定的缴纳履约保证金。

6.13.2履约保证金有效期按“投标须知前附表”规定。

6.13.3验收合格之日起，履约保证金自动转为质保金（多余部分退回），质保期满后退还剩余部分。

# 第四章  采购内容及技术要求

- 一、工程概况、采购范围及工作内容

1、项目名称：中国人寿大厦1幢19楼办公用房室内装饰工程

2、工程地点：杭州市中国人寿大厦1幢19楼

3、采购范围：主要内容包含室内装饰及配套的水、电工程等，装修总面积为1530平方米，具体详见工程量清单及施工图纸。

- 二、投标报价要求

1、报价应是采购文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格表现。其应包括完成该项目的人工、材料、机械、技术措施、水电、组织措施、安全文明措施、管理费、利润、风险、税金、质保期费用等完成本项目应有的费用。

2、供应商须对采购文件中要求的采购范围结合现场踏勘情况实际情况综合考虑报价。

3、其他：

（1）施工用水、电由采购人按实际价格从工程款中扣除。

（2）供应商认为为完成本采购文件规定的内容所需发生的一切其它费用均应计入总报价，凡未列入的，将被视为均已包含在投标总报价中。

4、供应商报价应已充分考虑24小时以内的停电、停水、二次搬运、施工场地不足、成品保护、冬雨季施工等所需措施的一切费用和工期，以及地下室环境潮湿等各种可能因素影响施工所增加的费用，结算时不另增加费用。

5、本工程所有建筑垃圾中标人必须自行联系政府规定合法堆弃点，从工地清运出去，若发生乱倾倒现象，因此造成的损失及相关责任均由中标人负责，涉及运输距离远近和运输过程中发生的环保费、城市卫生费等开支，供应商在报价时充分考虑，结算时不另增加费用。

6、本项目施工地点较为特殊，应做好安全文明施工的相关工作，避免出现可能扰民的行为，若有居民或楼内办公人员投诉，中标人应做好解释及整改工作，相关费用（如有）包含在投标报价中。

7、因本工程施工场地有限，中标人需自行解决临时设施搭建问题。

- 三、工期要求：90日历天，自接到甲方书面开工通知之日起计算。

- 四、质量标准

1、质量：符合（工程施工质量验收规范）合格标准，遵守并执行国家及地方最新相关规定；

- 五、工程材料设备供应

1、本次采购范围内的施工材料均由乙方根据本采购文件、投标文件和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管。所有施工材料设备须有产品合格证、质量保证书(如有)，符合国家规定的技术标准。如有必要须经采购人或采购人委托的具有相应资质的检测机构检测合格后才能使用，费用包含在投标总价中。

- 六、管理要求

（1）本项目未经采购人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

（2）供应商应严格按已确认的施工技术方案组织施工，并无条件地接受采购人对项目质量的监督和管理。实施过程中，供应商必须要严格把关，按照相应规范标准要求施工，如出现不符合标准要求的情况，必须无条件返工，直至达到规范标准要求。所发生的费用均由供应商承担。

（3）供应商在项目实施全过程中要认真做好产品保护。

- 七、保修的要求

1、自项目验收合格办理移交手续之日起，保修期限内，供应商为采购人提供免费保修服务，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

八、采购清单：详见工程量清单。

- 九、推荐品牌：

- 供应商报价时需在以下三个品牌中选择其一，填入1-6主要材料价格表，否则中标后采购人有权自行在推荐品牌中选择其一，供应商不得提出异议。

推荐品牌表

| 材料、设备名称 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 乳胶漆 | 立邦、多乐士、华润或相当于的 |  |
| 瓷砖、地砖 | 诺贝尔、斯米克、冠军或相当于的 |  |
| 地胶板 | 洁福、得嘉、丽杰、来威利或相当于的 |  |
| 夹板、饰面板 | 千年舟、莫干山、兔宝宝或相当于的 |  |
| 石膏板、龙骨 | 可耐福、拉法基、杰科、龙牌或相当于的 |  |
| 玻璃 | 浙玻、南玻、洛玻或相当于的 |  |
| 洁具 | 科勒、TOTO、美标或相当于的 |  |
| 灯具 | 飞利浦、雷士、欧普或相当于的 |  |
| 开关、插座 | 西门子、松下、西蒙、罗格朗或相当于的 |  |
| 电线、电缆 | 元通、万马、中策、千岛湖永通、正泰或相当于的 |  |
| 给排水塑料管 | 伟星、中财、金德或相当于的 |  |

# 第五章  合同

说明：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与《采购合同》要求的内容相一致。

施工合同

甲方：杭实股权投资基金管理（杭州）有限公司          （以下简称甲方）

乙方：                                              （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》等有关规定，经甲、乙双方协商，甲方将中国人寿大厦1幢19楼办公用房室内装饰工程委托给乙方施工，结合本项目具体情况。订立本合同，以兹共同遵守：

一、工程概况及要求

1、项目名称：中国人寿大厦1幢19楼办公用房室内装饰工程

2、项目地点：杭州市中国人寿大厦1幢19楼。

3、承包形式：包工包料。

4、承包范围：主要内容包含室内装饰及配套的水、电工程等，装修总面积为1530平方米，具体详见工程量清单及施工图纸。

5、质量要求：符合（工程施工质量验收规范）合格标准，遵守并执行国家及地方最新相关规定。

6、工期：          日历天。

7、项目经理：                 姓名 （身份证号）

二、合同价款及付款方式

1、合同金额：￥        元，（大写：        元）。本合同为单价合同，工程量按实结算。工程量清单中的内容及工程量，甲方有权根据实际需求进行增减，乙方须无条件同意。

2、付款方式：合同签订后10日内，甲方向乙方支付合同价的20%作为备料款(包含前期所需的安全文明施工费)，完成全部工程量的50%且经甲方确认后10日内，甲方向乙方支付合同价的30%，工程完工且竣工验收通过后甲方向乙方支付至合同价的80%；竣工资料提交齐全、工程造价经第三方中介机构审核后，甲方向乙方支付至工程结算审定价的98.5%；剩余1.5%留作质量保证金。

注：本项目最终结算价=结算价×竞争性磋商最终报价/竞争性磋商第一次报价。

1.5%的质量保证金在质保期满后，扣除质保期内应由乙方支付的款项后一次性无息退还。

乙方现场管理混乱、工程质量、进度、现场文明施工和安全生产达不到预定计划，甲方有权不支付或不全额支付节点工程款。

3、本项目在支付合同款支付前，乙方必须提供收款单位与本合同签订单位一致的正规、等额、合法、有效的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款并不承担逾期付款的违约责任。

三、补充条款

1、合同签订后10个工作日内，按采购文件要求递交合同总价2%的履约保证金（现金或银行保函或担保机构保函形式）。

2、乙方进场施工时，应对已完工程进行成品保护，若损坏或污染已完工程，乙方负责赔偿。

3、乙方必须按照杭州市安全生产、文明施工标准化工地要求，做好安全生产、文明施工；施工过程中发生的安全事故由乙方承担全部责任。本项目施工地点临近居民区，乙方应注意减少夜间施工，防止尘土飞扬、大型车辆进出等可能扰民的行为，若有居民投诉，乙方应做好解释及整改工作，相关费用（如有）包含在合同总价中。

4、甲方在进行巡查时发现工程质量或环境保护、文明施工、安全施工达不到要求，第一次发现责令中标人整改并处以伍仟元罚款，二次发现责令中标人整改并处以壹万元罚款，第三次清退出场，扣除全部履约保证金。

5、乙方提供的材料、设备、构配件等必须经甲方认可，进行检验合格后方可用于工程。若因乙方提供的材料、设备、构配件等不合格或质量不符合标准要求的，乙方应无条件更换、返修及赔偿甲方的损失。

6、施工用水、电由乙方自行解决。

7、如有需要返工或整改的项目必须在接到甲方书面通知后48小时内修补处理到位。

8、本工程质保期为2年，自政府职能部门验收通过后开始计算。在质保期内若出现任何质量或安全问题由乙方承担全部责任。

9、乙方投标报价时已充分考虑24小时以内的停电、停水、二次搬运、施工场地不足、成品保护、冬雨季施工等所需措施的一切费用和工期，以及地下室环境潮湿等各种可能因素影响施工所增加的费用，结算时不另增加费用。

10、本工程所有建筑垃圾乙方必须自行联系政府规定合法堆弃点，从工地清运出去，涉及运输距离远近和运输过程中发生的环保费、城市卫生费等开支，乙方在投标报价时已充分考虑，结算时不另增加费用。

11、乙方赋有深化设计并完善相关图纸的义务，乙方可以针对项目实施适当进行完善补充，实现项目要求的全部功能且对项目的系统完整性负责并最终必须确保项目通过相关主管部门的验收（含第三方检测验收），相关费包含在总价中。

12、关于变更估价的约定:

（1）已标价招标工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价确定。

（2）已标价招标工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价确定。

（3）已标价招标工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，其单价的确定，按以下约定：

套用《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及2018版相应专业定额，企业管理费、安全文明施工费等按相应类别工程费率的下限计取，施工组织措施费不另计算，规费、税金按投标口径执行；材料价格有投标价的执行投标价，无投标价的执行合同工期的信息价平均值，当地信息价正刊没有公布的材料，甲方参照市场价、降幅系数、投标报价水平等因素确定；当零星工程发生签证人工工日、机械台班数量，人工工日、机械台班单价有投标价的执行投标价，机械台班无投标价的执行预算定额单价，人工工日无投标价的执行发生期人工工日信息价；按照上述方法计算后得出结算价格。

（4）其他：措施费表中按“项”计的技术措施费一次性包干，今后不作调整。

（5）关于市场价格波动引起的合同价格调整：本项目不因人工、材料、机械市场价格波动调整合同价格。

四、违约、索赔和争议

因乙方原因不能按期完工（不可抗力原因除外），每延误一天乙方应向甲方支付违约金1000元。该违约金甲方有权在乙方的履约保证金中扣除，不足部分在结算价款中扣除。

因乙方原因，施工进度滞后超过20天（含20天）以上，甲方有权解除合同，扣除全部履约保证金。

甲乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以向有管辖权的人民法院起诉。

五、本项目的采购文件为本合同组成部分，本合同解释顺序优先于采购文件。

六、其它未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决。

七、本合同一式陆份，甲方肆份、乙方贰份，具有同等法律效力。

八、本合同自双方签字或盖章后生效，项目完工结算完毕后自行废除。本合同受到法律保护。

甲方（公章）：                                    乙方（公章）：

法人代表（盖章）：                                 法人代表（盖章）：

经办人：                                           经办人：

年   月    日                                       年   月   日

合同附件：

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称： 中国人寿大厦1幢19楼办公用房室内装饰工程

工程项目地址：

发包人(甲方)：   杭实股权投资基金管理（杭州）有限公司

承包人(乙方)：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承包人(乙方)，发包人(甲方)双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集团和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的丙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向丙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条乙方的责任

应当与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方，相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方，相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方，相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经三方签署后立即生效。

第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条本责任书一式拾贰份，由甲乙双方各执伍份，送交甲乙双方的监督单位各壹份。

甲方单位：（盖章）                       乙方单位：（盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

电话：                                   电话：

年 月 日                                 年 月 日

# 第六章  投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

项目名称：

项目编号：

投 标 文 件

供应商：                          （盖单位公章）

年    月    日

- 一、报价函格式

报价函

杭实股权投资基金管理（杭州）有限公司：

浙江科佳工程咨询有限公司：

（供应商全称）参加贵方组织的             （项目名称）

（项目编号）磋商采购的有关活动，并对                 （项目名称）进行投标响应。为此我方：

1、承诺在投标须知规定的投标截止日起遵守本投标文件中的承诺，且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、承诺已经具备采购文件规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件。

3、已详细审核全部采购文件，包括采购文件补充（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本 1 份，副本 4 份，电子文档 1 份。

5、投标报价详见《报价一览表》。

6、保证遵守采购文件中的其他有关规定。

7、愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

8、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

9、本投标文件的有效期为自投标截止时间起90天。

供应商全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：

单位地址：

邮编：            电话：          传真：

为了便于处理投标保证金相关事宜，请务必注明以下信息：

户名：

开户银行：

账号：

- 二、报价一览表格式

报价一览表

项目名称：

项目编号：                                              （价格单位：元人民币）

| 项目名称 | 投标总价 | 工期（日历天） | 质量标准 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写：¥ 元 大写： 元整（精确到元） |  |  |  |

备注：

1、投标报价以人民币为结算币种，包括完成该项目所需的设计、人工、材料、机械、技术措施、水电、组织措施、安全文明措施、管理费、利润、风险、税金、质保期费用等完成本项目应有的费用。

供应商全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：

三、工程量清单报价书（采用2013版国标清单格式报价）

- 四、法定代表人资格证明书及授权书委托格式

法定代表人资格证明书

杭实股权投资基金管理（杭州）有限公司：

浙江科佳工程咨询有限公司：

（姓名）    系  （单位名称）  的法定代表人，   （身份证号）     。

特此证明。

供应商：（盖单位公章）

日期：      年    月     日

附：

法定代表人联系方式及身份证复印件

注：法定代表人直接签署投标文件并参加投标的，在投标文件中出具此资格证明书及身份证复印件。

法定代表人授权委托书

杭实股权投资基金管理（杭州）有限公司：

浙江科佳工程咨询有限公司：

我以        （供应商全称）    法定代表人的身份授权（全权代表姓名）、  （身份证号		）   ，为我单位的全权代表，参加贵处组织的  （项目名称） （项目编号）  的采购，签署本项目相关投标文件并全权处理投标活动中的一切事宜。我单位承认全权代表做出的与本项目招投标活动有关的全部行为。

供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

电话：

日期：

附：全权代表姓名：     身份证号码：      职  务：         电  话：

全权代表身份证复印件：

注：法定代表人授权其公司员工签署及参加投标的，在投标文件中同时出具法定代表人资格证明书及此授权书，并附身份证复印件。

投标文件格式中所提到的投标文件签署人是指以上两文件确定的签署人员。

如参加开标并在开评标过程中签署文件的人员与投标文件签署人不一致，须另行提供授权书。

- 五、投标保证金

按“投标须知前附表”规定提供投标保证金缴纳凭证

（银行缴纳凭证复印件）

六、资格审查资料

资格审查资料

（一）资格审查须知

1、供应商必须认真填写采购文件规定的所有表格，并对其真实性负责，采购人有权对其进行调查核实和要求澄清。

2、资格审查按通过和不通过两种方式进行评定，供应商的资格等方面的要求作为资格审查通过的资格条件，经核实有一项不符合要求，则供应商的资格为不通过，不通过的供应商对其投标文件不进行后续评审。

（二）资格审查资料格式

详见附件

- 附件1：资格条件

| 序号 | 资格条件 | 供应商对能达到程度的简述（供应商填写） | 证明资料附后（盖单位公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格和履行合同能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在近三年内的经营活动中没有重大违法记录。 |  | 营业执照(或事业法人登记证书) |
| 2 | 投标人具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，具有《安全生产许可证》； |  | 提供相关证书 |
| 3 | 拟派项目经理具有建筑工程二级及以上建造师注册证书及B证； |  | 提供相关证书 |
| 4 | 不接受联合体投标 |  |  |

注：1、证明材料需提供复印件加盖单位公章，否则证明无效。

2、证明材料因具备充分性，与要求相对应，否则由此产生的责任和风险供应商承担。

供应商全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：

附件2：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

杭实股权投资基金管理（杭州）有限公司：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

供应商全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

- 日期：

- 附件3：没有重大违法记录承诺函

杭实股权投资基金管理（杭州）有限公司：

我方（供应商）  具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单，在参加采购活动前三年内没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚、没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚），没有因违法经营被禁止参加采购活动的期限未满情形。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：

- 七、供应商声明函

本供应商在本投标文件中所提供的内容均为真实有效，如经采购人的核查存在有弄虚作假情况，愿按有关法律法规接受处罚。

特此声明。

供应商全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：

八、资信技术要求：

主要内容详见投标须知3.2条。

项目管理班子配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明证书名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 第七章  评审办法

本评审办法遵照有关规定，并结合本项目的具体情况制定。

一、总则

评审小组成员应当按照公正、公平、科学、择优的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

对落标人，评审小组不作任何落标解释。

二、评审组织

评审工作由采购单位依法组建的评审小组负责。评审小组负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评审报告。

三、评标程序

程序如下：

第一步：评审小组根据评审原则和评审办法，进行资格、符合性审查。

第二步：评审小组对资格、符合性通过的供应商的评审，对供应商的报价、合同条款响应情况、技术方案的可行性、承诺的后期服务等进行审查，供应商有义务对评审小组就投标文件中不明确的条款进行澄清，但澄清的问题不得改变实质性内容。

第三步：评审小组对投标文件进行详细评审按综合评分从高到底的顺序推荐得分最高的单位为成交供应商，并提交书面评标报告。排序时若综合评分相同则报价低的单位优先，若报价也相同则技术分高的单位优先，若全部相同则由评审小组全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定中标候选顺序。

四、评审细则

1、资格、符合性审查内容：详见投标须知6.5条款要求。经评审小组评审后有效投标人不足3名时，若评审小组认为仍有竞争性的，可对剩余2家继续评审，否则采购人将重新组织采购。

2、详细评审内容

本次评标采用综合评分法，总分为100分。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商评标综合得分=商务价格分+技术分+资信分

资信分、技术分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算。

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 商务价格分（30分） |  |  |
| 投标报价 | 30 | 本次采购为竞争性磋商模式，由评审小组组织投标人第二轮报价，若评审小组对第二轮报价不满意的，可以组织第三轮报价但最多不超过第三轮。 商务价格分采用最低价法计算，即满足采购文件要求且最终有效投标价格的最低价为评标基准价，价格分为满分30分，其他投标报价得分统一按照下列公式计算：价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。 投标报价得分的计算（保留两位小数）。 |
| 资信分（10分） |  |  |
| 业绩证明 | 0-10 | 2017年1月1日以来有承担类似项目（装饰装修工程）的业绩（时间以合同签订时间为准），（每个案例得2分，本项最高分为10分，投标文件中提供合同复印件。） |
| 技术分（60分） |  |  |
| 施工管理 | 0-10 | 施工组织管理结构模式是否适合本工程；各项管理手段是否科学、合理。 根据方案优劣横向比较：好得8-10分，较好得4-7分，一般得1-3分，缺项得0分。 |
| 人员安排 | 0-10 | 项目管理班子配备是否满足项目要求，派驻现场的工程技术管理人员专业配置是否合理。根据方案优劣横向比较：好得8-10分，较好得4-7分，一般得1-3分，缺项得0分。 |
| 质量保证措施 | 0-10 | 施工质量的控制和检验手段是否科学、可靠；原材料、半成品、外购件的质量保证措施是否可靠；施工机具和检验仪器的投入是否能满足工程质量和进度的要求；各专业工种的配置和劳动力的投入是否能满足工程的需要。根据方案优劣横向比较：好得8-10分，较好得4-7分，一般得1-3分，缺项得0分。 |
| 技术措施 | 0-10 | 关键施工技术方案的可行性；采用的验收标准或主要技术指标是否达到国家强制性标准；针对工程施工应急处理响应性及时性措施。根据方案优劣横向比较：好得8-10分，较好得4-7分，一般得1-3分，缺项得0分。 |
| 扰民应对方案措施 | 0-10 | 本项目施工地点人员密集，供应商应对可能扰民的行为，相关措施是否合理、有效。根据方案优劣横向比较：好得8-10分，较好得4-7分，一般得1-3分，缺项得0分。 |
| 工期保证措施及承诺 | 0-10 | 本项目工期较紧，供应商工期计划安排是否合理，是否有详细可行的工期保证措施。根据方案优劣横向比较：好得8-10分，较好得4-7分，一般得1-3分，缺项得0分。 |

五、成交办法

采购人将根据评审小组提交的评审报告及推荐的成交候选人，按有关规定确定成交人。